|  |
| --- |
| **เค้าโครงแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** |

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม**

๒.๑ บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรมแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕64 (ผ.ป.๑)

๒.๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม

**ภาคผนวก**

- สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

1

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**๑.๑ บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนดำเนินการ จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย แผนการดำเนินงานจึงถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประมาณผล ซึ่งแผนการดำเนินงาน (ACTION PLAN) เป็นแผนที่แสดงถึงการดำเนินงานจริงของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลแทบทุกด้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕62 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ

1. เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประหยัดเวลา และงบประมาณ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อสามารถตรวจสอบ ควบคุม ติดตามผล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. เพื่อสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และ เป็นไปตามนโยบายของราชการ
5. มีองค์กรรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ชัดเจน
6. เพื่อขจัดการทำงานที่มีลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติงานที่ซับซ้อนกัน
7. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการทำงานทั้งในหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
8. เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในปีงบประมาณ และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

2

**๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

๑. การเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ความเป็นไปได้ในการดำเนินแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
3. การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
4. การอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

**๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕62 เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างมีระบบ

1. การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของ อบต.สำโรง มีระบบและประสิทธิภาพ
2. ลดปัญหาความซับซ้อนการดำเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ
3. สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนา อบต.ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารการคลัง และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของ อบต.มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. ทำให้เกิดกระบวนการ ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมการดำเนินการดำเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
6. การประสานงานและบูรณาการทำงาน มีความสอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
7. ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนและราชการ
8. สามารถควบคุมการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของ อบต.เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3

|  |
| --- |
| **การจัดทำแผนการดำเนินงาน** |

**จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น

แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการปีงบประมาณ ทำให้ทราบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนปฎิบัติการ ทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

**ความหมายแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่รวบรวม แผนงาน / โครงการพัฒนา / กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่

ที่ดำเนินการ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (ACTION PLAN)

**ลักษณะของแผนการดำเนินงาน**

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน
2. จัดทำหลังจากได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข้อ ๑ แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่มีจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,...........

**4**

|  |
| --- |
| **ขั้นตอนการจัดทำแผนกาดำเนินงาน** |

**ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง) เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ / กิจกรรมที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณนั้น

( ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 )

**ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง) จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม

นำร่างแผนการดำเนินงานที่จัดทำเสร็จแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง) เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

**ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง) พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานใช้ต่อไป (ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน)

๕

**แผนภูมิการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**รวบรวมโครงการ / กิจกรรม**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**หน่วยงานอื่น**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**เสนอร่างแผนการดำเนินงาน**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

**เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ประกาศใช้**

**6**

**ส่วนที่ ๒ บัญชี / โครงการ**

**ผ.ป.๑**

**บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕64**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการ** | **จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน**  **แนวทางการพัฒนา**  **๑.๑ แนวการทางพัฒนา ส่งเสริมลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด**  **1.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ** | **4**  **3** | **57.14**  **42.86** | **85,000**    **35,000** | **70.83**  **29.17** | **อบต.สำโรง**    **อบต.สำโรง** |
| **รวม** | **7** | **100** | **120,000** | **100** |  |

7

**ผ.ป.๑**

**บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการ** | **จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**  **แนวการพัฒนา**  **๒.๑ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในละนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต**  **๒.๒ ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและประเพณีอันดีงามแก่สังคม**  **๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค การรักษา พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์**  **๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ**  **๒.๖ สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและดำรงชีวิต** | **60**  **3**  **33**  **1**  **3** | **60**  **3**  **33**  **1**  **3** | **4,654,918**  **25,000**  **435,100**  **4๐,๐๐๐**  **12,146,000** | **26.90**  **0.14**  **2.51**  **0.23**    **70.20** | **อบต.สำโรง**    **อบต.สำโรง**  **อบต.สำโรง**    **อบต.สำโรง**  **อบต.สำโรง** |
| **รวม** | **100** | **100** | **17,301,018** | **๑๐๐** |  |

๘

**ผ.ป.๑**

**บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕64**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการ** | **จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน**  **น่าอยู่**  **แนวทางการพัฒนา**  **๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ**  **๓.๓ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น**  **๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข** | **16**  **5**  **3** | **66.66**  **20.83**  **12.50** | **3,406,000**  **54,000**  **3๐,๐๐๐** | **97.59**  **1.55**  **0.86** | **อบต.สำโรง**  **อบต.สำโรง**  **อบต.สำโรง** |
| **รวม** | **24** | **๑๐๐** | **3,490,000** | **๑๐๐** |  |

๙

**ผ.ป.๑**

**บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปี**งบประมาณ ๒๕64

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการ** | **จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**  **แนวทางการพัฒนา**  **๔.๒ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำแลการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ**    **๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย** | 2  3 | 40  60 | 25,000  210,000 | 10.63  89.36 | อบต.สำโรง  อบต.สำโรง |
| **รวม** | **5** | **๑๐๐** | **235,000** | **๑๐๐** |  |

๑๐

**ผ.ป.๑**

**บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการ** | **จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**  **แนวทางการพัฒนา**  **๕.๑ การพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากร**  **๕.๒ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศและนวัตกรรมในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี**  **๕.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง งบประมาณแลการตรวจสอบ**  **๕.๔ การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ** | **2**  **2**  **1**  **2** | **28.57**  **28.57**  **14.28**  **28.57** | **244,170**  **125,000**  **50,000**  **210,000** | **38.80**  **19.86**  **7.94**  **33.37** | **อบต.สำโรง**  **อบต.สำโรง**  **อบต.สำโรง**  **อบต.สำโรง** |
| **รวม** | **7** | **๑๐๐** | **629,170** | **๑๐๐** |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64**



**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**

**อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**สำนักปลัด**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕48 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่บริหารส่วนตำบล อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นเพื่อการเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ให้เกิดการประสานและบูรราการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในการดำเนินการในปีงบประมาณนี้

องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน / โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**

**สารบัญ**

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ ๑

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๒

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๒

จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน ๓

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน ๓

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๔

แผนภูมิการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๕

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ๖ - ๑๐

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ๑๑ – 55

ภาคผนวก

สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การส่งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และกระจายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **อบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาบทบาทสตรี** | **เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลสำโรง** | **2๐,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **อบรมเกษตรพอเพียง** | **เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลสำโรง** | **1๐,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การส่งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน**

**๑.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ยยยย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **กพพ.** | **มี.ค.** | **เมย** | **พคคคค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **3.** | **อุดหนุนกลุ่มจักสาน**  **บ้านสำโรง หมู่ที่ 1** | **เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลสำโรง** | **1๐,๐๐๐** | **บ้านสำโรง หมู่ที่ 1** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **อุดหนุนกลุ่มทอผ้าไหม**  **บ้านสำโรง หมู่ที่ 1** | **เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลสำโรง** | **1๐,๐๐๐** | **บ้านสำโรง หมู่ที่ 1** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การส่งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน**

**๑.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ยยยย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **กพพ.** | **มี.ค.** | **เมย** | **พคคคค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **5.** | **อุดหนุนกลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองกาว**  **หมู่ที่ 2** | **เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลสำโรง** | **1๐,๐๐๐** | **บ้านหนองกาว**  **หมู่ที่ 2** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **อุดหนุนกลุ่มทอผ้าไหม**  **บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9** | **เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลสำโรง** | **1๐,๐๐๐** | **บ้านหนองคลองเจริญหมู่ที่ 9** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการไร้ที่พึ่ง** | **เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง** | **15,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | | **พ.ย** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค** | | **ก.พ** | | **มี.ค** | | **เม.ย** | | **พ.ค** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค** | | **ก.ย** | |
|  | **1.** | **ปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง** | **- เพื่อให้เด็กที่เข้าเรียนที่เข้ามาใหม่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองได้รับรู้ในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** | | **5,000** | | **ศพด.อบต.สำโรง จำนวน 2-4 ครั้ง** | | **อบต.**  **สำโรง** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **2.** | **พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย** | **พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น กิจกรรมเกี่ยวการเรียนการสอน ฯลฯ** | | **10,000** | | **ศพด.อบต.สำโรง** | | **อบต.**  **สำโรง** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **3.** | **ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ** | **ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือ ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษา** | | **50,000** | | **สถานที่อบรม** | | **อบต.**  **สำโรง** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **4.** | **การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง** | **ศึกษานอกสถานที่ของเด็ก ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ** | **40,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.** | **จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่** | **ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เกษตรกรประชาชนตำบลสำโรง 9 หมู่บ้าน และเพื่อร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง**  **ตามนโยบายของอำเภอหนองสองห้อง** | **50,000** | **9 หมู่บ้าน ร่วมกับ อ.หนองสองห้อง** | **อบต.**  **สำโรง ร่วมกับ**  **อ.หนองสองห้อง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6.** | **สานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน** | **สานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **10,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7.** | **สายสัมพันธ์กตัญญูแม่ลูก** | **กิจกรรมวันแม่ตามกิจกรรมการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ** | **5,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **8.** | **กิจกรรมไหว้ครู** | **กิจกรรมไหว้ครู ตามกิจกรรมการเรียน การสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักบุญคุณของคุณครู** | **5,000** | **ศพด.อบต.สำโรง**  **1 ครั้ง /ปี** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9.** | **สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)** | **ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ฯลฯ** | **117,000** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10.** | **สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)** | **ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** | **50,850** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **11.** | **สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง)** | **ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **20,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12.** | **สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง)** | **ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **338,100** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **13.** | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ครุภัณฑ์)** | **ค่าบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แท่งหมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ** | **10,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **14** | **วัสดุสำนักงาน** | **ค่าวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง เช่น กระดาษ ปากา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ** | **20,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **15.** | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | **ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **5,000** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **16.** | **วัสดุงานบ้านงานครัว** | **วัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวด ไม้ถูพื้น แก้ว จานรองแก้ว แก้วน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ถังน้ำ ดื่ม น้ำ ดื่ม ฯลฯ** | **30,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **17.** | **อาหารเสริม(นม)** | **ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สำโรง** | **933,500** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **18.** | **วัสดุก่อสร้าง** | **ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการซ่อมแซม/ปรับปรุง บำรุง/รักษา** | **30,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **19.** | **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** | **ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ฟิล์ม พู่กันและสี กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ไม้อัด แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ฯลฯ** | **5,000** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **20.** | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก** | **10,000** | **ศพด.อบต.สำโรง**  **กองการศึกษาฯ** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **21.** | **ค่าไฟฟ้า** | **ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลสำโรง** | **24,500** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **22.** | **ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล** | **ค่าน้ำประปาที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **3,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **23.** | **ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าอินเตอร์เน็ต)** | **เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและครูผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้างานเกี่ยวกับการเรียนการสอน** | **15,280** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **24.** | **จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน** | **จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง** | **284,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **25.** | **จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์** | **เพื่อซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ในการพิมพ์งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสำนักงานกองการศึกษาฯ** | **7,500** | **ศพด. อบต.สำโรง/**  **กองการศึกษาฯ** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **26.** | **จัดซื้อถังน้ำเย็น** | **เพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น** | **10,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **27.** | **จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์** | **จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์** | **17,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **28.** | **จ้างเหมาบริการเพื่อซ่อมแซม อาคารศพด.** | **จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ เช่น หลังคารั่ว ประตูพัง**  **หน้าต่างชำรุด มุ้งลวดขาด ฯลฯ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ**  **บริหารส่วนตำบลสำโรง** | **30,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **29.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำโรง โครงการอาหารกลางวัน เด็ก 117 คนๆ ละ20บาท/วัน จำนวน 200 วัน (468,000บาท)** | **637,500** | **รร.บ้านสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **30.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกาว โครงการอาหารกลางวัน เด็ก 24 คนๆ ละ20บาท/วัน จำนวน 200 วัน (96,000บาท)** | **637,500** | **รร.บ้านหนองกาว** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **31.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง โครงการอาหารกลางวัน เด็ก 140 คนๆ ละ20บาท/วัน จำนวน 200 วัน (560,000บาท)** | **637,500** | **รร.บ้านหนองคลองดอนแดง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **32.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี โครงการอาหารกลางวัน เด็ก 58 คนๆ ละ20บาท/วัน จำนวน 200 วัน (232,000บาท)** | **637,500** | **รร.บ้านหินลาดนาดี** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **33.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่านกชุม โครงการอาหารกลางวัน เด็ก 10 คนๆ ละ20บาท/วัน จำนวน 200 วัน (40,000บาท)** | **637,500** | **รร.บ้านเหล่านกชุม** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | **34.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำโรง โครงการปุ๋ยอินทรีย์คืนชีวีสู่แผ่นดิน** | **10,000** | **โรงเรียนบ้านสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **35.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกาว โครงการเลี้ยงเป็นพันธ์ไข่** | **5,000** | **โรงเรียนบ้านหนองกาว** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **36.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์** | **10,000** | **โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **37.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี โครงการเลี้ยงปลาดุก** | **10,000** | **โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **38.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **อุดหนุนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม** | **10,000** | **โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนินงาน** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **39.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านสำโรง หมู่ 1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านสำโรง**  **หมู่ 1** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **40.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านหนองกาว**  **หมู่ 2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านหนองกาว หมู่ 2** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **41.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านดอนแดง**  **หมู่ 3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านดอนแดง หมู่ 3** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **42.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านเหล่านกชุม**  **หมู่ 4 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านเหล่านกชุม**  **หมู่ 4** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **43.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านหินลาด**  **หมู่ 5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านหินลาด หมู่ 5** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนินงาน** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **44.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านสำโรงเหนือ**  **หมู่ 6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 6** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **45.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7**  **โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **46.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านหนองนาดี**  **หมู่ 8 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านหนองนาดี หมู่ 8** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **47.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านหนองคลองเจริญ หมู่ 9 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ 9** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 25**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนินงาน** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **48.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านสำโรง หมู่ 1 โครงการจัดงานประเพณี บุญเบิกบ้าน** | **5,000** | **บ้านสำโรง**  **หมู่ 1** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **49.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านหนองกาว หมู่ 2 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **5,000** | **บ้านหนองกาว หมู่ 2** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **50.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านดอนแดง หมู่ 3 โครงการจัดงานประเพณี บุญเบิกบ้าน** | **5,000** | **บ้านดอนแดง**  **หมู่ 3** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **51.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านเหล่านกชุม หมู่ 4 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **5,000** | **บ้านเหล่านกชุม**  **หมู่ 4** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **52.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านหินลาด หมู่ 5 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **5,000** | **บ้านหินลาด หมู่ 5** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนินงาน** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **53.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านสำโรงเหนือ หมู่ 6 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **5,000** | **บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 6** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **5,000** | **บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **55.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านหนองนาดี หมู่ 8 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **5,000** | **บ้านหนองนาดี หมู่ 8** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **56.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ**  **จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านหนองคลองเจริญ หมู่ 9 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **5,000** | **บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ 9** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 27**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **57.** | **อาหารเสริม(นม)** | **ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สำโรง** | **933,188** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **58.** | **วัสดุงานบ้านงานครัว** | **วัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวด ไม้ถูพื้น แก้ว จานรองแก้ว แก้วน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ถังน้ำ ดื่ม น้ำ ดื่ม ฯลฯ** | **30,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **59.** | **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** | **ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ฟิล์ม พู่กันและสี กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ไม้อัด แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ฯลฯ** | **5,000** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **60.** | **วัสดุสำนักงาน** | **ค่าวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง เช่น กระดาษ ปากา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ** | **20,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและประเพณีอันดีงามแก่สังคม 28**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **จัดงานวันท้องถิ่นไทย** | **เพื่อจัดงานวันท้องถิ่นไทย** | **5,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **โครงการต่างๆตาม**  **นโยบายของรัฐ** | **เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและสนองนโยบายของรัฐ** | **1๐,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **โครงการ 1 อปท.**  **1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม** | **เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามโครงการ** | **1๐,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 29**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **1.** | **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | **เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน และรถบรรทุกขยะ** | **120,000** | **อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.** | **วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** | **เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาล้างแผล ยาสามัญประจำบ้าน ที่จำเป็นสำหรับใช้มนหน่วยกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **10,000** | **อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.** | **เครื่องคอมพิวเตอร์** | **เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน** | **17,000** | **อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.** | **เครื่องปรับอากาศ** | **เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับติดตั้งสำนักงานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **48,100** | **อบต.สำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 30**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **1.** | **สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัติราชนารี** | **เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยจัดซื้อวัคซีนและฉีดให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลสำโรง** | **30,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.** | **รณรงค์ควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออก** | **เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควัน จัดซื้อทรายอะเบต** | **30,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 31**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **5.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.1 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด** | **10,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.2 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด** | **10,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.3 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด** | **10,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.4 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด** | **10,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง**  **ม.5 (TO BE NUMBER ONE)** | **พื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด** | **10,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 32**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | **10.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง**  **ม.6 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด** | **10,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.7 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด** | **10,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.8 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด** | **10,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **13.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.9 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด** | **10,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง (โรคขาดสารไอโอดีน)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 33**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ต.ค** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | **15.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองกาว (โรคขาดสารไอโอดีน)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **16.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนแดง (โรคขาดสารไอโอดีน)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **17.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหล่านกชุม (โรคขาดสารไอโอดีน)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **18.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหินลาด (โรคขาดสารไอโอดีน)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **19.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรงเหนือ (โรคขาดสารไอโอดีน)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 34**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | หน่วยดำเนิน  การ | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **20.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองคลองใหญ่ (โรคขาดสารไอโอดีน)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **21.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองนาดี (โรคขาดสารไอโอดีน)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **22.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองคลองเจริญ (โรคขาดสารไอโอดีน)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **23.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1 (หนอนพยาธิ)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคหนอนพยาธิ** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **24.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2 (หนอนพยาธิ)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคหนอนพยาธิ** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 35**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **25.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3 (หนอนพยาธิ)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคหนอนพยาธิ** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **26.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4 (หนอนพยาธิ)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคหนอนพยาธิ** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **27.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5 (หนอนพยาธิ)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคหนอนพยาธิ** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **28.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6**  **.(หนอนพยาธิ)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคหนอนพยาธิ** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 36**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)**  **งบประมาณ** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่**  **ดำเนิน**  **งาน** | หน่วยดำเนิน  การ | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **29.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7 (หนอนพยาธิ)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคหนอนพยาธิ** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **30.** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8 (หนอนพยาธิ)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคหนอนพยาธิ** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **31** | **อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9 (หนอนพยาธิ)** | **เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคหนอนพยาธิ** | **5,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.**  **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็กเยาวชนประชาชนทุกระดับ 37**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลสำโรง** | **เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลสำโรงต้านยาเสพติด** | **40,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **กองการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.6 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต 38**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** | **เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** | **9,588,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **เบี้ยยังชีพคนพิการ** | **เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ** | **2,450,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์** | **เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ** | **108,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 39**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **37,000** | **บ้านหนองนาดี** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเหล่าไห้ บ้านสำโรง หมู่ที่ 1** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **15๐,๐๐๐** | **บ้านหนองกาว**  **หมู่ที่ 1** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 40**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **3.** | **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านแม่ทองใส สุวรรณปรีชา ถึงร้านค้าชุมชน**  **บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **248,๐๐๐** | **บ้านหนองคลองใหญ่หมู่ที่ 7** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**  **สายหนองแวง**  **บ้านสำโรง หมู่ที่ 6** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **149,๐๐๐** | **บ้านสำโรง**  **หมู่ที่ 6** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 41**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **5.** | **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองคลองเจริญ**  **หมู่ที่ 9** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **360,๐๐๐** | **บ้านหนองคลองเจริญ**  **หมู่ที่9** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบึงวัด – บ้านนางสุนา ประทุมมาศ** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **106,๐๐๐** | **บ้านสำโรง**  **หมู่ที่ 1** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 42**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **7.** | **ก่อสร้างถนนดินสายคลองส่งน้ำ บ้านสำโรง**  **หมู่ที่ 1** | **เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้สำหรับบริโภคอุปโภค** | **97,000** | **บ้านสำโรง**  **หมู่ที่ 1** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**  **(กองการศึกษา)** | **เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ** | **12๐,๐๐๐** | **ศูนย์พัฒนาเด็ก**  **อบต.สำโรง** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 43**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **9.** | **ปรับถนนสายบ้านหนองกาว – บ้านเหล่านกชุม**  **(ลงหินคลุกผิวจราจร)**  **บ้านหนองกาว**  **หมู่ที่ 2** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **185,๐๐๐** | **บ้านหนองกาว**  **หมู่ที่ 2** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติก**  **คอนกรีต สายแยก 2301 ผ่านกลางหมู่บ้านถึงโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง หมู่ที่ 3** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **403,๐๐๐** | **บ้านดอนแดง**  **หมู่ที่ 3** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 44**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **11.** | **ปรับปรุงถนนสายแยกถนนบ้านหนองนาดี ถึง บ้านหนองศาลา(ห้วยผักตบ) หมู่ที่ 8** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **360,๐๐๐** | **บ้านหนองนาดี**  **หมู่ที่ 8** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **ปรับปรุงถนนสายหนองคลองเก่า**  **(ลงหินคลุกผิวจราจร)บ้านหนองกาว**  **หมู่ที่ 2** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **11๐,๐๐๐** | **บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 45**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **13.** | **ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินเป็นถนนหินคลุก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **240,๐๐๐** | **บ้านเหล่านกชุม**  **หมู่ที่ 4** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก สายวัดป่าถึงบ้านหนองเสี้ยว**  **บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **224,๐๐๐** | **บ้านหนองคลองใหญ่**  **หมู่ที่ 7** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 46**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **15.** | **ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก**  **บ้านหินลาด หมู่ที่ 5** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **425,๐๐๐** | **บ้านหินลาด**  **หมู่ที่ 5** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก สายหนองทุ่งบ่อ – หนองทุ่ม บ้านสำโรง**  **หมู่ที่ 6** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **192,๐๐๐** | **บ้านสำโรง**  **หมู่ที่ 6** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 47**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล**  **ปีใหม่** | **เพื่อตั้งจุดบริการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล**  **ปีใหม่** | **8,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล**  **สงกรานต์** | **เพื่อตั้งจุดบริการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล**  **สงกรานต์** | **8,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 48**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **3.** | **อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน** | **เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | **8,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันพล**  **เรือน (อปพร.)** | **เพื่อฝึกทบทวนความรู้ทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | **10,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก**  **สาธารณภัยต่างๆ** | **เพื่อป้องกันและบรรเทา**  **สาธารณภัย** | **20,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข 49**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม**  **ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น** | **เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดปัญหายาเสพติดและขจัดความเดือดร้อนของประชาชน** | **20,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **รณรงค์ชุมชนต่อต้านยาเสพติด** | **เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดปัญหายาเสพติด** | **5,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **อบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่ควรรู้** | **เพื่อส่งเสริมความรู้** | **5,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 50**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **รักษ์น้ำ รักษ์ป่า**  **รักแผ่นดิน** | **ประชาชนมีความตระหนักหวงแหนและอนุรักษ์**  **ทรัพยากรธรรมชาติ** | **5,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี** | **เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ** | **20,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**4.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 51**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **อุดหนุนอบต.ดงเค็ง ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่** | **เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย** | **150,๐๐๐** | **อุดหนุน อบต.ดงค็ง** | **กองสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **วัสดุอื่น**  **(จัดซื้อถังขยะ)** | **เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับขยะและสิ่งปฏิกูล** | **30,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **กองสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย** | **เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย** | **30,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **กองสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี**

**5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากร 52**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖24** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา** | **เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ** | **144,170** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร** | **เพื่อให้บุคลากรมีความรักความสามัคคี ลดปัญหาข้อขัดแย้ง รู้จักการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน**  **รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น** | **100,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี**

**5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากร 53**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **อุดหนุนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **25,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ปรับปรุงแผนที่ภาษี** | **เพื่อจัดทำแผนที่ภาษี** | **100,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **กองคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี**

**5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารจัดการเงิน การคลัง งบประมาณและการตรวจสอบ 54**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก**  **ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม** | **50,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **กองคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี**

**5.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารจัดการเงิน การคลัง งบประมาณและการตรวจสอบ 55**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕63** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **จัดเวทีประชาคมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบล** | **เพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น** | **10,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง** | **เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)** | **200,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ปัญหา/อุปสรรค**  ในปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มผู้คนเป็นจำนวนมากหรือเป็นการเสี่ยงต่อการระบาดของโรค บางโครงการบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง  **ข้อเสนอแนะ**  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและยังมีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน และการดำเนินการ และการใช้งบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ทั้งนี้ ภาคประชาชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล |

****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติให้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อ ๒๖ (๒) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๒๗) นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64

(ลงชื่อ)...........................................................

( นายอาร์คม อ่อนอินทร์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง