|  |
| --- |
| **เค้าโครงแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** |

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

 ๑.๑ บทนำ

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม**

๒.๑ บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรมแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕66 (ผ.ป.๑)

๒.๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม

 **ภาคผนวก**

 - สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

 1

 **ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**๑.๑ บทนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนดำเนินการ จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย แผนการดำเนินงานจึงถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประมาณผล ซึ่งแผนการดำเนินงาน (ACTION PLAN) เป็นแผนที่แสดงถึงการดำเนินงานจริงของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลแทบทุกด้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ

1. เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประหยัดเวลา และงบประมาณ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อสามารถตรวจสอบ ควบคุม ติดตามผล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. เพื่อสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และ เป็นไปตามนโยบายของราชการ
5. มีองค์กรรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ชัดเจน
6. เพื่อขจัดการทำงานที่มีลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติงานที่ซับซ้อนกัน
7. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการทำงานทั้งในหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
8. เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในปีงบประมาณ และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

 2

 **๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

๑. การเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ความเป็นไปได้ในการดำเนินแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
3. การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
4. การอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

**๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕66 เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างมีระบบ

1. การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของ อบต.สำโรง มีระบบและประสิทธิภาพ
2. ลดปัญหาความซับซ้อนการดำเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ
3. สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนา อบต.ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารการคลัง และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของ อบต.มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. ทำให้เกิดกระบวนการ ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมการดำเนินการดำเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
6. การประสานงานและบูรณาการทำงาน มีความสอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
7. ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนและราชการ
8. สามารถควบคุมการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของ อบต.เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 3

|  |
| --- |
| **การจัดทำแผนการดำเนินงาน** |

**จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน**

 ตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น

 แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการปีงบประมาณ ทำให้ทราบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนปฎิบัติการ ทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

**ความหมายแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่รวบรวม แผนงาน / โครงการพัฒนา / กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่

ที่ดำเนินการ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (ACTION PLAN)

**ลักษณะของแผนการดำเนินงาน**

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน
2. จัดทำหลังจากได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข้อ ๑ แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่มีจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,...........

 **4**

|  |
| --- |
| **ขั้นตอนการจัดทำแผนกาดำเนินงาน** |

**ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง) เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ / กิจกรรมที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณนั้น

( ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 )

**ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง) จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

 ส่วนที่ ๑ บทนำ

 ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม

นำร่างแผนการดำเนินงานที่จัดทำเสร็จแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง) เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

**ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง) พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานใช้ต่อไป (ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน)

 ๕

**แผนภูมิการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**รวบรวมโครงการ / กิจกรรม**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**หน่วยงานอื่น**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**เสนอร่างแผนการดำเนินงาน**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

**เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ**เห็นชอบ

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ประกาศใช้**

**6**

**ส่วนที่ ๒ บัญชี / โครงการ**

 **ผ.ป.๑**

 **บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการ** | **จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ** | **คิดเป็น****ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน** **แนวทางการพัฒนา****๑.๑ แนวการทางพัฒนา ส่งเสริมลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด** |  **2** |  **100** | **40,000** | **100** | **อบต.สำโรง** |
|  **รวม** | **2** | **100** |  **40,000** | **100** |  |

 7

**ผ.ป.๑**

**บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการ** | **จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ** | **คิดเป็น****ร้อยละงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม****แนวการพัฒนา****๒.๑ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในละนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต** **๒.๒ ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและประเพณีอันดีงามแก่สังคม** **๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค การรักษา พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์****๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ****๒.๖ สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและดำรงชีวิต** |  **57****3****15****1****3** |  **72.15****3.79****18.98** **1.26****3.79** | **4,241,051****25,000****435,100****15๐,๐๐๐****10,895,000** |  **26.93****0.15** **2.76** **0.95****68.78** | **อบต.สำโรง****อบต.สำโรง****อบต.สำโรง****อบต.สำโรง****อบต.สำโรง** |
|  **รวม** |  **79** | **100** |  **15,746,151** | **๑๐๐** |  |

 ๘

 **ผ.ป.๑**

 **บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการ** |  **จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ** | **คิดเป็น****ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน****น่าอยู่****แนวทางการพัฒนา****๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ****๓.๓ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น****๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข** | **16** **5****3** | **55.17****17.24****10.34** | **3,708,000****69,000****3๐,๐๐๐** | **97.39****1.81** **0.78** | **อบต.สำโรง****อบต.สำโรง** **อบต.สำโรง** |
| **รวม** | **29** | **๑๐๐**  | **3,807,000** | **๑๐๐** |  |

 ๙

**ผ.ป.๑**

**บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปี**งบประมาณ ๒๕65

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการ** | **จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ** | **คิดเป็น****ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน****แนวทางการพัฒนา****๔.๒ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำแลการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ** **๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย** | 23 | 40 60 | 25,000 210,000 | 10.63 89.36 | อบต.สำโรงอบต.สำโรง  |
| **รวม** | **5** | **๑๐๐** | **235,000** | **๑๐๐**  |  |

 ๑๐

**ผ.ป.๑**

**บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการ** | **จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ** | **คิดเป็น****ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี****แนวทางการพัฒนา****๕.๑ การพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากร****๕.๒ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศและนวัตกรรมในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี****๕.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง งบประมาณแลการตรวจสอบ** | **2****2****2** | **33.33****33.33****33.33** | **250,000****125,000****150,000** | **47.61****47.61****47.61** | **อบต.สำโรง****อบต.สำโรง****อบต.สำโรง** |
| **รวม** | **6** | **๑๐๐**  | **525,000** | **๑๐๐** |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66**



**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**

**อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**สำนักปลัด**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**

**คำนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 พ.ศ. ๒๕48 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่บริหารส่วนตำบล อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นเพื่อการเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ให้เกิดการประสานและบูรราการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในการดำเนินการในปีงบประมาณนี้

องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน / โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 **งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

 **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**

**สารบัญ**

 หน้า

 **ส่วนที่ ๑ บทนำ**

 **บทนำ ๑**

 **วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๒**

 **ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๒**

 **จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน ๓**

 **ลักษณะของแผนการดำเนินงาน ๓**

 **ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๔**

 **แผนภูมิการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๕**

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม**

 **บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ๖ - ๑๐**

 **บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ๑๑ - 55**

**ภาคผนวก**

 **สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**

 **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การส่งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และกระจายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **โครงการปันยิ้มสร้างสุขโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.สำโรง** | **เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ****ในเขตตำบลสำโรง** |  **2๐,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **อบรมเกษตรพอเพียง** | **เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลสำโรง** | **2๐,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** |  **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **1.** | **ปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง** | **- เพื่อให้เด็กที่เข้าเรียนที่เข้ามาใหม่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองได้รับรู้ในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**  | **5,000** | **ศพด.อบต.สำโรง จำนวน 2-4 ครั้ง** | **อบต.****สำโรง**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.** | **พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย**  | **พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น กิจกรรมเกี่ยวการเรียนการสอน ฯลฯ**  | **10,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.** | **ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ** | **ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือ ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษา** | **50,000** | **สถานที่อบรม** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **4.** | **การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง**  | **ศึกษานอกสถานที่ของเด็ก ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ** | **50,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.** | **จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่** | **ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เกษตรกรประชาชนตำบลสำโรง 9 หมู่บ้าน และเพื่อร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง** **ตามนโยบายของอำเภอหนองสองห้อง** | **50,000** | **ตำบลสำโรง ร่วมกับ****อ.หนองสองห้อง** | **อบต.****สำโรง ร่วมกับ****อ.หนองสองห้อง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6.** | **สานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน** | **สานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **10,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7.** | **สายสัมพันธ์กตัญญูแม่ลูก**  | **กิจกรรมวันแม่ตามกิจกรรมการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ**  | **5,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **8.** | **กิจกรรมไหว้ครู** | **กิจกรรมไหว้ครู ตามกิจกรรมการเรียน การสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักบุญคุณของคุณครู** | **5,000** | **ศพด.อบต.สำโรง****1 ครั้ง /ปี** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9.** | **สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)** | **ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ฯลฯ** | **113,900** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10.** | **สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)** | **ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**  | **41,710** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **11.** | **สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง)**  | **ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**  | **20,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12.** | **สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง)** | **ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **334,715** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **13.** | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ครุภัณฑ์)** | **ค่าบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แท่งหมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ** | **10,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  15. | **14** | **วัสดุสำนักงาน** | **ค่าวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง เช่น กระดาษ ปากา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ**  | **20,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **15.** | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | **ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **5,000** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **16.** | **วัสดุงานบ้านงานครัว** | **วัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวด ไม้ถูพื้น แก้ว จานรองแก้ว แก้วน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ถังน้ำ ดื่ม น้ำ ดื่ม ฯลฯ**  | **30,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** |  **อบต.** **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **17.** | **อาหารเสริม(นม)** | **ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สำโรง**  | **823,966** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **18.** | **วัสดุก่อสร้าง** | **ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการซ่อมแซม/ปรับปรุง บำรุง/รักษา**  | **10,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **19.** | **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** | **ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ฟิล์ม พู่กันและสี กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ไม้อัด แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ฯลฯ** | **5,000** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **20.** | **วัสดุคอมพิวเตอร์**  | **จัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก** | **10,000** | **ศพด.อบต.สำโรง****กองการศึกษาฯ** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **21.** | **ค่าไฟฟ้า**  | **ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลสำโรง** | **30,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **22.** | **ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล**  | **ค่าน้ำประปาที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **3,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **23.** | **ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าอินเตอร์เน็ต)**  | **เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและครูผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้างานเกี่ยวกับการเรียนการสอน**  | **15,280** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **24.** | **จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้** | **จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้** | **15,000** | **อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **25.** | **จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ** | **เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานกองการศึกษาฯ** | **17,000** | **อบต.สำโรง****กองการศึกษา** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **26.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำโรง โครงการอาหารกลางวัน** | **428,400** | **รร.บ้านสำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **27.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกาว โครงการอาหารกลางวัน** | **180,600** | **รร.บ้านหนองกาว** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **28.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง โครงการอาหารกลางวัน** | **583,800** | **รร.บ้านหนองคลองดอนแดง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **29.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี โครงการอาหารกลางวัน**  | **256,200** | **รร.บ้านหินลาดนาดี** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **30.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่านกชุม โครงการอาหารกลางวัน**  |  **50,400** | **รร.บ้านเหล่านกชุม** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | **31.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำโรง โครงการเพาะเห็ดในโรงเรือน** | **10,000** | **โรงเรียนบ้านสำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **32.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกาว โครงการเลี้ยงเป็นพันธุไข่** | **5,000** | **โรงเรียนบ้านหนองกาว** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **33.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์** | **10,000** | **โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **34.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(เพาะปลูกเห็ด)** | **10,000** | **โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **35.** | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **อุดหนุนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม** | **10,000** | **โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **ลำดับ ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนินงาน** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **36.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ****จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านสำโรง หมู่ 1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์**  | **5,000** | **บ้านสำโรง** **หมู่ 1** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **37.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ****จัดงานประเพณีสงกรานต์** |  **อุดหนุนบ้านหนองกาว** **หมู่ 2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์**  | **5,000** | **บ้านหนองกาว หมู่ 2** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **38.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ****จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านดอนแดง** **หมู่ 3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์**  | **5,000** | **บ้านดอนแดง หมู่ 3** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **39.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ****จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านเหล่านกชุม** **หมู่ 4 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์**  | **5,000** | **บ้านเหล่านกชุม หมู่ 4** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **40.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ****จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านหินลาด** **หมู่ 5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์**  | **5,000** | **บ้านหินลาด หมู่ 5** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนินงาน** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **41.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ****จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านสำโรงเหนือ****หมู่ 6****โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 6** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **42.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ****จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7****โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **43.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ****จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านหนองนาดี****หมู่ 8 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านหนอง****นาดี หมู่ 8** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **44.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ****จัดงานประเพณีสงกรานต์** | **อุดหนุนบ้านหนองคลองเจริญ หมู่ 9 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์** | **5,000** | **บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ 9** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนินงาน** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **45.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านสำโรง หมู่ 1 โครงการจัดงานประเพณี บุญเบิกบ้าน**  | **5,000** | **บ้านสำโรง****หมู่ 1** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **46.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านหนองกาว หมู่ 2 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน**  | **5,000** | **บ้านหนองกาว หมู่ 2** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **47.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** |  **อุดหนุนบ้านดอนแดง หมู่ 3 โครงการจัดงานประเพณี บุญเบิกบ้าน**  | **5,000** | **บ้านดอนแดง****หมู่ 3** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **48.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านเหล่านกชุม หมู่ 4 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน**  | **5,000** | **บ้านเหล่านกชุม****หมู่ 4** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **49.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** |  **อุดหนุนบ้านหินลาด หมู่ 5 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน**  | **5,000** | **บ้านหินลาด หมู่ 5** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนินงาน** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **50.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการ****จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านสำโรงเหนือ หมู่ 6 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน**  | **5,000** | **บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 6**  | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **51.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน**  | **5,000** | **บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **52.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** |  **อุดหนุนบ้านหนองนาดี หมู่ 8 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน**  | **5,000** | **บ้านหนองนาดี หมู่ 8** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **53.** | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน** | **อุดหนุนบ้านหนองคลองเจริญ หมู่ 9 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน**  | **5,000** | **บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ 9** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 25**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **54.** | **อาหารเสริม(นม)** | **ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สำโรง**  | **862,080** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **55.** | **วัสดุงานบ้านงานครัว** | **วัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวด ไม้ถูพื้น แก้ว จานรองแก้ว แก้วน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ถังน้ำ ดื่ม น้ำ ดื่ม ฯลฯ**  | **30,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **56.** | **วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่** | **ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ฟิล์ม พู่กันและสี กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ไม้อัด แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ฯลฯ** | **5,000** | **ศพด. อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **57.** |  **วัสดุสำนักงาน** | **ค่าวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง เช่น กระดาษ ปากา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ**  | **20,000** | **ศพด.อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและประเพณีอันดีงามแก่สังคม 26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **จัดงานวันท้องถิ่นไทย** | **เพื่อจัดงานวันท้องถิ่นไทย** | **5,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **โครงการต่างๆตาม****นโยบายของรัฐ** | **เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและสนองนโยบายของรัฐ** |  **1๐,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** |  **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **3.** | **โครงการ 1 อปท.****1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม** | **เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามโครงการ** |  **1๐,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** |  **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **จัดเวทีประชาคมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบล** | **เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบล** | **10,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** |  **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 27**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **1.** | **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | **เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน และรถบรรทุกขยะ** | **120,000** | **อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.** | **วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** | **เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาล้างแผล ยาสามัญประจำบ้าน ที่จำเป็นสำหรับใช้มนหน่วยกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **10,000** | **อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.** | **เครื่องคอมพิวเตอร์** | **เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน** | **17,000** | **อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.** | **เครื่องปรับอากาศ** | **เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับติดตั้งสำนักงานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **48,100** | **อบต.สำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 28**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **5.** | **สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัติราชนารี**  | **เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยจัดซื้อวัคซีนและฉีดให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลสำโรง** | **30,000** | **ตำบลสำโรง** | **กองสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6.** | **รณรงค์ควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออก** | **เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควัน จัดซื้อทรายอะเบต** | **30,000** | **ตำบลสำโรง** | **กองสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 29**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | **7.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.1 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์ปัญหายาเสพติด** | **20,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.2 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์ปัญหายาเสพติด** | **20,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.3 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์ปัญหายาเสพติด** | **20,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.4 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์ปัญหายาเสพติด**  | **20,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง****ม.5 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์แปัญหายาเสพติด**  | **20,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 30**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)****งบประมาณ** | **งบ****ประมาณ** | **พื้นที่****ดำเนิน****งาน** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | **12.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง****ม.6 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด**  | **20,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **13.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง** **ม.7 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด**  | **20,000** | **ตำบลสำโรง** | **อบต.****สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง** **ม.8 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด**  | **20,000** | **ตำบลสำโรง** |  **อบต.** **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **15.** | **อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสำโรง ม.9 (TO BE NUMBER ONE)** | **เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด**  | **20,000** | **ตำบลสำโรง** |  **อบต.** **สำโรง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็กเยาวชนประชาชนทุกระดับ 31**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลสำโรง** | **เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลสำโรงต้านยาเสพติด** | **150,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **กองการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและสังคม**

**2.6 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต 32**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** | **เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** | **8,731,4๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2.** | **เบี้ยยังชีพคนพิการ** | **เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ** | **2,043,600** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **3.** | **เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์** | **เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ** | **120,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 33**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพ่อดี สาออน –วัดคลองสินธิ์****บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **158,000** | **บ้านหนองคลองเจริญ****หมู่ที่ 9** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2.** | **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำซึม บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** |  **340,๐๐๐** | **บ้านหนองนาดี** **หมู่ที่ 8** |  **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 34**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕64** | **พ.ศ. ๒๕๖5** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **3.** | **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสกบักเกลือ บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **240,๐๐๐** | **บ้านหนองกาว****หมู่ที่ 2** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ก่อสร้างถนนดินสายคลองส่งน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 1** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** |  **120,000** | **บ้านสำโรง****หมู่ที่ 1** |  **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 35**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **5.** | **ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง****บ้านสำโรงเหนือ** **หมู่ที่ 6** |  **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **150,๐๐๐** | **บ้านสำโรงเหนือ****หมู่ที่ 6** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **6.** | **ก่อสร้างร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้าน****บ้านเหล่านกชุม****หมู่ที่ 4** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** |  **330,000** | **บ้านเหล่านกชุม****หมู่ที่ 4** |  **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 36**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **7.** | **ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากซอยต้นโพธิ์ – สามแยกไปบ้านหนองกาว บ้านสำโรง****หมู่ที่ 6** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **200,000** | **บ้านสำโรงเหนือ** **หมู่ที่ 6** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **8.** | **ก่อสร้างรางระบายน้ำคุ้มน้อยบ้านดอนแดง หมู่ที่3** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** |  **15๐,๐๐๐** | **บ้านดอนแดง****หมู่ที่ 3** |  **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 37**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **9.** | **ก่อสร้างลำรางระบายน้ำ จากนานายพิมพา – ทางหลวง หมายเลข 2301** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** |  **60,๐๐๐** | **บ้านดอนแดง****หมู่ที่ 3** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **10.** | **ก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถ 6 ล้อ****อบต.สำโรง** | **เพื่อสำหรับจอดรถ 6 ล้อ** **อบต.สำโรง** | **480,000** | **อบต.สำโรง** |  **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 38**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **11.** | **โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบจากน้ำประปาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบจ่ายน้ำประปา อบต.สำโรง บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2** | **เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำไว้ใช้บริโภคอุปโภคที่เพียงพอ** | **70,๐๐๐** | **บ้านหนองกาว****หมู่ที่ 2** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **12.** | **ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม****เหล็ก****เป็นแอสฟัสต์ติกคอน****กรีต สายบ้านพ่อสนั่น ทำมา – ร้านค้าชุมชนบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7**  | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** |  **48๐,๐๐๐** | **บ้านหนองคลองใหญ่** **หมู่ที่ 7** |  **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 39**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **13.** | **ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นหินคลุกไปบ้านหนองแวงตอตั้ง – นาพ่ออำพร บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** | **250,๐๐๐** | **บ้านดอนแดง****หมู่ที่ 3** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **14.** | **ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายนานางสาวสุพรรณี หอมหวน – นานายพันธ์ คำหารพล บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ 9** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** |  **18๐,๐๐๐** | **บ้านหนองคลองเจริญ****หมู่ที่ 9** |  **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 40**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **15.** | **ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นหินคลุกสายบ้านหินลาด** **หมู่ที่ 5 – โสกกุง** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** |  **370,000** | **บ้านหินลาด****หมู่ที่ 5** | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **16.** | **ปรับปรุงผิวจราจร****หินคลุกสายโสกบักเหลือง****บ้านสำโรง หมู่ที่ 1** | **เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก** |  **130,000** | **บ้านสำโรง****หมู่ที่ 1** |  **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 41**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล****ปีใหม่** | **เพื่อตั้งจุดบริการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล****ปีใหม่** | **8,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2.** | **รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล****สงกรานต์** | **เพื่อตั้งจุดบริการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล****สงกรานต์** |  **8,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** |  **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 42**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **3.** | **อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน** | **เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | **8,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **4.** | **ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันพล****เรือน (อปพร.)** | **เพื่อฝึกทบทวนความรู้ทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** |  **30,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **5.** | **ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก****สาธารณภัยต่างๆ** | **เพื่อป้องกันและบรรเทา****สาธารณภัย** |  **15,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข 43**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม****ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น** | **เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดปัญหายาเสพติดและขจัดความเดือดร้อนของประชาชน** | **20,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2.** | **รณรงค์ชุมชนต่อต้านยาเสพติด** | **เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดปัญหายาเสพติด** |  **5,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **3.** | **อบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่ควรรู้** | **เพื่อส่งเสริมความรู้** |  **5,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 44**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕645** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  **1.** | **รักษ์น้ำ รักษ์ป่า** **รักแผ่นดิน** | **ประชาชนมีความตระหนักหวงแหนและอนุรักษ์****ทรัพยากรธรรมชาติ** | **5,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2.** | **อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี** | **เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ** |  **20,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**4.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 45**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **อุดหนุนอบต.ดงเค็ง ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่** | **เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย** | **150,๐๐๐** | **อุดหนุน อบต.ดงค็ง** | **กองสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2.** | **วัสดุอื่น****(จัดซื้อถังขยะ)** | **เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับขยะและสิ่งปฏิกูล** | **30,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **กองสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **3.** | **เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย** | **เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย** |  **30,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **กองสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี**

**5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากร 46**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  **1.** |  **ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา** | **เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ** |  **200,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2.** | **เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร** | **เพื่อให้บุคลากรมีความรักความสามัคคี ลดปัญหาข้อขัดแย้ง รู้จักการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน****รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น** | **50,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี**

**5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากร 47**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **อุดหนุนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **25,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง** | **เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง** |  **100,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี**

**5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารจัดการเงิน การคลัง งบประมาณและการตรวจสอบ 48**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ****(ตั้งไว้)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก****ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม** | **50,๐๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **กองคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2.** | **ปรับปรุงแผนที่ภาษี** | **เพื่อจัดทำแผนที่ภาษี** | **100,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **กองคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีครุภัณฑ์ ผ 03**

 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ดับที่** |  |  | **(ตั้งไว้)** |  | **ดำเนินการ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1.** | **จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน** | **เพื่อไว้ใช้ในสำนักงานสำนักปลัด(เลขานุการนายก)** | **2,5๐๐** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้** | **เพื่อไว้ใช้ในงานสำนักปลัด(ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล)** | **8,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **3.** | **จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้** | **เพื่อไว้ใช้ในงานสำนักปลัด(นักทรัพยากรบุคคล)** | **10,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีครุภัณฑ์ ผ 03**

 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ดับที่** |  |  | **(ตั้งไว้)** |  | **ดำเนินการ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** |  |
| **4.** | **จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้** | **เพื่อไว้ใช้ในงานสำนักปลัด(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)** | **10,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์****แบบตั้งโต๊ะ** | **เพื่อไว้ใช้งานในสำนักปลัด(รองปลัดอบต.)** | **17,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **6.** | **จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง** | **เพื่อไว้ใช้งานสำนักปลัด** | **15,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีครุภัณฑ์ ผ 03**

 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. ๒๕65** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ดับที่** |  |  | **(ตั้งไว้)** |  | **ดำเนินการ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เมย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** |  |
| **7.** | **จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่** | **เพื่อไว้ใช้ในงานสำนักปลัด(งานพัฒนาชุมชน)** | **36,900** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์** | **เพื่อไว้ใช้งานในสำนักปลัด(งานพัฒนาชุมชน)** | **7,000** | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **9.** |  |  |  | **องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง** | **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**

 **เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติให้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อ ๒๖ (๒) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๒๗) นั้น

 บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64

 (ลงชื่อ)...........................................................

 ( นายอาร์คม อ่อนอินทร์ )

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

 ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง